Dzierzążnia dnia 2 kwiecień 2019r.

PFŚ. 271.4.2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dotyczące:**

**„Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo”**

**na odcinku ok. 140 mb w formule zaprojektuj i wybuduj**

Podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 )

1. **Zamawiający: Gmina Dzierzążnia**

**Dzierzążnia 28**

**09-164 Dzierzążnia**

**NIP 567-185- 17-85**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo” na odcinku ok. 140mb.**

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem stosownego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo, na działkach nr 124, 125, 126/1, 126/2 oraz miejscowości Wilamowice na dz. nr 15 o długości około 140 mb.

**2. 1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie projektowania należy min.:**

1. opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z zaleceniami Zamawiającego. Dokumentacja musi uwzględnić wymagania określone w warunkach technicznych, opiniach i uzgodnieniach wydanych przez właścicieli lub zarządców urządzeń infrastruktury oraz zawierać rozwiązania usunięcia wszelkich kolizji.
2. uzgodnienia winny być dołączone do opracowanej dokumentacji
3. przed opracowaniem projektu wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie,
4. opracowanie projektu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
5. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym kwalifikacje i uprawnienia do terminowego i rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia
6. ustalenie średnic sieci spełniających wymagania przepisów prawa oraz polskich norm. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym materiał rur, urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej.
7. wykonanie projektu na aktualnej mapie do celów projektowych.
8. uzyskanie wszelkich koniecznych warunków, decyzji, uzgodnień, opinii spełniających wymagania zawarte w ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw.
9. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
10. uzgodnienie w formie oświadczenia lub innej z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie – administratora sieci – miejsca i rzędnej włączeń do istniejącej sieci, określonej przez geodetę na koszt Wykonawcy
11. informowanie Zamawiającego o przebiegu i zaawansowaniu prac projektowych oraz uzupełnienie na bieżąco proponowanych rozwiązań technicznych.
12. zastosowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne aktualne atesty i certyfikaty ora znaki bezpieczeństwa zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz świadectwo pochodzenia.
13. przekazanie Zamawiającemu oryginałów decyzji, uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku projektowania w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę
14. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie łącznie z oświadczeniem Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
15. wykonawca zobowiązany jest przekazać następujące części opracowania dokumentacji projektowej:

a. projekt budowlany z kompletem uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji warunkujących otrzymanie decyzji pozwolenia lub zgłoszenia na budowę – 3 egz. (w tym 2 egz. opieczętowane przez organ administracji architektoniczno budowlanej).

b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

c. przedmiar robót zawierający opisy robót budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – 2 egz.

d. kosztorys inwestorski – 2 egz.

e. wszystkie elementy opracowania powinny zostać wykonane także na nośniku elektronicznym, w wersji edytowalnej oraz formie nie edytowalnej(pdf) – 1 egz.

1. dostarczenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacje geodezyjną wykonanej sieci.

**2.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych należą m.in.:**

1. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo na działkach nr 124, 125, 126/1, 126/2 o długości około 140mb. Przyłączenie do sieci wodociągowej na działce nr 15 w miejscowości Wilamowice. Sieć wodociągowa będzie montowana systemem wykopu otwartego jak również systemem przecisku lub przewiertu pod drogą gminna. Podłączenie do istniejącego wodociągu PVC Q90mm, poprzez zabudowę trójnika żeliwnego kołnierzowego 80\*80\*80mm z zasuwą na odnodze. Rury zasilania na wodę należy ułożyć na głębokości min. 1,7m do wierzchu rury w wykopie otwartym na wyrównanym podłożu piaskowym gr. 10cm, ok. 80cm pod terenem nad ułożonym przyłączem ułożyć taśmę PE z wkładką metalową, rury należy układać na warstwie gruntu sypkiego gr. 10cm, wszystkie trójniki, odnogi, zmiany kierunku ułożenia należy zabezpieczyć betonowymi blokami oporowymi (oddzielonymi od rur paskiem płyty gumowej gr. 3-5mm) wypartymi o grunt rodzimy. Przecisk lub przewiert wykonać sprzętem do tego przeznaczonym. Wykopy wykonać koparką podsiębierną oraz ręcznie szczególnie przy uzbrojeniu podziemnym istniejącym – urobek należy odłożyć na odkładzie oddzielnie warstwą górną wykopu – humusową, zasypanie wykopu do 30cm ponad rury ręcznie gruntem sypkim, pozbawionym kamieni, korzeni itp. materiałów, które mogłyby uszkodzić rury wodociągowe, a dalej spycharką, a gdzie nie będzie to możliwe – ręcznie. Górna część wykopu powinna być zasypana wydobytym wcześniej humusem. Zagęszczenie wykopu spycharką. Materiały do wykonania sieci wody: sieć wodociągowa rury kielichowe łączone na uszczelki PVC Q90 PN 10, zasuwy, hydrant, łączniki Q80mm – kołnierzowe z uszczelkami płaskimi gumowymi z przekładką, opaski. Śruby stalowe ocynkowane z nałożeniem po zamontowaniu warstwy płynnego bitumu (w warunkach gruntu torfiastego – śruby i nakrętki ze stali kwasoodpornej). Skrzynki zasuw i zaworów – żeliwne z obetonowaniem o wymiarach 50\*50\*20cm z betonu B15.
2. Materiały powinny posiadać wymagany atest zastosowania do przesyłu wody d/c spożywczych oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie z potwierdzonymi atestami i certyfikatami.
3. Należy zamontować hydrant p.poż. nadziemne dn. 80mm – hydrant zamontować na kolanie stopowym. W trakcie wykonywania robót należy wykonać wykopy próbne i ustalić rzeczywiste ułożenie uzbrojenia melioracyjnego i na tej podstawie zweryfikować trasy układanego wodociągu. Przede wszystkim należy unikać odkrywania istniejącego uzbrojenia.
4. Próba szczelności i dezynfekcja – po ułożeniu rur wodociągowych należy wykonać ich płukanie (prędkość wypływu wody ok. 2m/s) a następnie wykonać próbę szczelności (ciśnienie próbne 1,5\* ciśnienie robocze nie mniej niż 10atm) a po pozytywnej próbie szczelności wykonać dezynfekcję. Po wykonaniu robót a przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzacji geodezyjną powykonawczą, próbę szczelności i dezynfekcję. Po zasypaniu robót uporządkować i doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Zasuwy i hydrant oznakować poprzez powieszenia na stałym elemencie infrastruktury (budynek, ogrodzenie lub oddzielnie na wykonanym słupku) tabliczek z domiarami.
5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym, z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

- odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robót i jego zabezpieczenie

- dokładne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych

- umocnienie ścian wykopów powyżej gł. 1,0m

- zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi

- stosowanie wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń

- kontrolę aktualności badań lekarskich i wymaganych kwalifikacji pracowników.

1. zrealizowanie wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowanie określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentach.
2. pisemne zawiadomienie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót.
3. przystosowanie terenu budowy (w tym gruntu) w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. kierowanie do wykonania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje uprawnienia i doświadczenie.
5. zabezpieczenie i właściwe oznakowanie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi
6. przed przystąpieniem do wszelkich prac na sieciach, urządzeniach nie należących do Zamawiającego, do uprzedniego powiadomienia i uzgodnienia warunków formalno – prawnych pracy na tych sieciach z ich zarządami lub właścicielami. Wszelkie koszty wymienionych uzgodnień oraz nadzoru ponosi Wykonawca.
7. obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie przed odbiorem końcowym protokołów odbioru prac wykonanych na ww. sieciach podpisanych przez ich zarządców i właścicieli.
8. zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 egz.
9. 10. dostarczenie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w ilości 2 egz.
10. sporządzenie kosztorysu powykonawczego w ilości 2 egz.
11. przekazanie Zamawiającemu, przed wybudowaniem, zainstalowaniem, użyciem kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych.

**2.3. Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia **30.11.2019r**.

**2**.**4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**2.5. Termin związania ofertą 30 dni**

**2.6. Warunki płatności faktury**

1. Faktura płatna w ciągu 14 dni od dnia bezusterkowego dokonania odbioru.
2. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

**Nabywca:**

Gmina Dzierzążnia

Dzierzążnia 28

09-164 Dzierzążnia

NIP 567-178-17-85

**Odbiorca:**

Urząd Gminy w Dzierzążni

Dzierzążnia 28

09-164 Dzierzążnia

**2.7. Warunki udziału w postępowaniu:**

2.7.1. **Posiadanie wiedzy i doświadczenia** niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości co najmniej 100 mb każde zadanie.

2.7.2. **Dysponowanie osobami** zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:

- osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci i instalacji sanitarnych, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w tej specjalności przy budowie lub przebudowie co najmniej 2 sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, których długość wynosiła co najmniej 100 mb każde zadanie.

2.7.3. Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

**2.8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy

2. odpis z KRS lub z CEIDG

3. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane należycie

5. wykaz osób realizujących zamówienie

**2.9. Kryterium oceny ofert**

**Kryterium cena (C) - 100%**

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C min

C= ---------------------------- x 100 pkt

C bad

gdzie:

C min - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C bad - cena całkowita oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

**2.10. Termin składania ofert**

Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni do dnia:

**12 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00**

**2.11. Opis sposobu przygotowania oferty**

1) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualną kopertą „zastrzeżone” należy opatrzyć napisem:

|  |
| --- |
| Nazwa i adres wykonawcy:  **Gmina Dzierzążnia**  **Dzierzążnia 28**  **09-164 Dzierzążnia**  Oferta złożona na:  „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo – zaprojektuj i wybuduj”**  Oznaczenie sprawy: PFŚ.271.4.2019  Nie otwierać przed upływem terminu |

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

3) Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.

4) Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5) Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty

**2.12. Odrzuceniu podlegają oferty:**

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub,

2) złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, lub została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zwróci bezzwłocznie bez otwarcia złożone oferty.

**2.13 Warunki wykluczenia**

1. zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej

e. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

**2.14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający ustala w wysokości 10% ceny ofertowej.**

**2.15 Zmiana umowy**

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

* w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej
* zmiany kluczowego personelu Wykonawcy, spełniającego wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (po uzgodnieniu z Zamawiającym)
* zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, polegające na wstrzymaniu robót, koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzeniem zmian projektowych, odmową wydania przez podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień.
* zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie

**2.16 Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty**

1. umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie wybranego Wykonawcy

2. zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru

3. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie w siedzibie Zamawiającego informacji, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego ugdzierzaznia.bip.org.pl

4. umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie i miejscu podanym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 5 dni liczonych od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty

**2.14. Dodatkowe informacje**

Ze strony Zamawiającego osoba uprawniona do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie postepowania jest:

Maria Kruszewska tel. 23/6615904 wew. 46, e-mail: [fundusze@dzierzaznia.pl](mailto:fundusze@dzierzaznia.pl)

**2.17. Załączniki**

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2

3. wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 3

4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 4

5. projekt umowy – zał. nr 5

**Zał. nr 1**

…………………, dnia ……………..

........................................................

(Nazwa firmy, pieczęć firmowa)

Znak sprawy PFŚ.271.4.2019

**FORMULARZ OFERTY**

**(OFERTA)**

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn. : „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo na odcinku ok. 140mb w formule zaprojektuj i wybuduj”**

**za cenę ryczałtową:**

**Cenę netto : ..................................................................................... zł**

**Podatek VAT : ..................................................................................... zł**

**Cenę brutto : ..................................................................................... zł**

**Słownie ryczałtowa brutto : ..................................................................................... zł**

**w tym:**

* **Dokumentacja projektowa**

**Cenę netto : ….................................................................................. zł**

**Podatek VAT : ...................................................................................... zł**

**Cenę brutto : ...................................................................................... zł**

**Słownie ryczałtowa brutto : .................................................................................... zł**

* **Budowa sieci wodociągowej**

**Cenę netto : ..................................................................................... zł**

**Podatek VAT : ..................................................................................... zł**

**Cenę brutto : .................................................................................... zł**

**Słownie ryczałtowa brutto : .................................................................................... zł**

1. **Deklaruję ponadto:**
   1. Termin wykonania zamówienia: do 31 październik 2019 roku .
   2. Okres gwarancji: …………. miesięcy
   3. Warunki płatności: 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury
2. **Oświadczam, że:**
   1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
   2. Akceptuje projekt umowy
   3. Posiadamy uprawniania do wykonania przedmiotu zamówienia,
   4. Nie jest prowadzone wobec mnie postępowanie upadłościowe lub procedura likwidacyjna,
   5. Akceptuję sposób i termin płatności wykonania zamówienia,
   6. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. **Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Wykonawcy:**

…………………………………………………………..

1. **Nazwa i adres wykonawcy**

Nazwa : .............................................................................................................................

................................................................................................................................

Adres : ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

NIP ...........................................................................................................................

NR RACHUNKU BANKOWEGO ...............................................................................

1. **Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są;** 
   1. odpis z KRS lub wpis z CEIDG
   2. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu zał. nr 2
   3. wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie zał. nr 3
   4. wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówieni zał. nr 4
   5. zaparafowany projekt umowy zał. nr 5

**..........................................,** dnia ............................ .............................................

(podpis osoby uprawnionej)

( pieczęć WYKONAWCY)

**Zał. nr 2**

…………………, dnia ……………..

.....................................................

(Nazwa firmy, pieczęć firmowa)

Znak sprawy PFŚ 271.4.2019

**OŚWIADCZENIE**

**o spełnieniu warunków**

przystępując do postepowania w sprawie zapytania ofertowego na:

**„Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo ”**

**na odcinku ok. 140mb w formule zaprojektuj i wybuduj.**

**oświadczamy, że:**

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej.

……………………… …………………………………….

(miejscowość, data) (pieczątka i podpis upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

**Zał. nr 3**

…………………, dnia ……………..

....................................................

(Nazwa firmy, pieczęć firmowa)

Znak sprawy PŚ 271.4.2019

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

przystępując do postepowania w sprawie zapytania ofertowego na:

**„Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo”**

**na odcinku ok. 140mb w formule zaprojektuj i wybuduj.**

**Oświadczamy,** że wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonania robót budowlanych dla co najmniej jednego zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania i miejsce jego wykonania** | **Wartość robót /brutto/** | **Okres realizacji**  **od - do** | **Zakres rzeczowy zadania** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu, w celu udokumentowania spełnienia warunku, **Wykonawca zobowiązany jest** **złożyć dowody potwierdzające**, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należy załączyć ***dowody,*** *przy* czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

….................................................

*/miejscowość i data/*

…………………….………….………………………………

*/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z pieczątką/*

**Zał. Nr 4**

…………………, dnia ……………..

….................................................

(Nazwa firmy, pieczęć firmowa)

Znak sprawy PFŚ 271.4.2019

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ**

**W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

przystępując do postepowania w sprawie zapytania ofertowego na:

**„Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo”**

**na odcinku ok. 140mb w formule zaprojektuj i wybuduj.**

**OŚWIADCZAMY, ŻE dysponujemy odpowiednim osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:**

* **1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadająca uprawnienia budowlane stosowne do branży**
* **1 osobę będącą projektantem budowy posiadającym uprawnienia projektowe stosowne do branży**

**które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko osoby** | **Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,**  **wykształcenie** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Lata pracy ogółem, w tym jako kierownik podobnych robót** | **Podstawa dysponowania osobami (informacja może zostać podana  w załączeniu)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

….................................................

*/miejscowość i data/*

…………………….………….………………………………

*/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z pieczątką/*

**Zał. nr 5 – projekt umowy**

**Umowa ………./2019**

Zawarta w dniu …………….2019r. w Urzędzie Gminy Dzierzążnia,

pomiędzy Gminą Dzierzążnia z siedzibą w Dzierzążni 28, 09 -164 Dzierzążnia, REGON ….., NIP ……, zwanym w dalszej części **„ Zamawiającym”**

reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy Dzierzążnia – Adama Sobieckiego**

**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dzierzążnia – Grażyny Zawłockiej**

a

**………………………….………………………………………………………………………**

prowadzącym działalność gospodarczą, pod nazwą ………………………………………….,

reprezentowanym przez: właściciela …………………. -

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo” na odcinku ok. 140mb w formule zaprojektuj i wybuduj”.**
2. Integralna część umowy stanowi oferta Wykonawcy i zapytanie ofertowe Zamawiającego.
3. Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

**§ 2**

**Termin realizacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia………………………..do dnia………………………..
2. Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie prac projektowych i związane z tym uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń itp. Uzyskanie dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych, zgłoszenie gotowości do odbioru oraz przygotowanie rozliczenia końcowego.
3. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu terenu robót.

**§3**

**Obowiązki wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i należytego zabezpieczenia miejsca realizacji robót wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie, jak również przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany protokolarnie teren prowadzonych robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania miejsca wykonania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz urządzeń, które nie są potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany zagospodarować je zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 7 listopada 2016r. (Dz. U z 2018r. poz. 992)
5. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych szkód i awarii spowodowanych przez swoje działania oraz powiadomienia Zamawiającego o ich wystąpieniu.
6. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne i swoich pracowników oraz podmiotów, którymi posługuje się lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy
8. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, własnych maszyn i urządzeń oraz własnych środków transportu. Materiały i urządzenia mają spełniać wymogi Polskich Norm, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zainstalowane urządzenia są dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej, posiadają wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty, w tym w szczególności certyfikaty bezpieczeństwa.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na czas realizacji robót objętych umową.
11. Wykonawca, będzie zawiadamiał Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych, w terminie 2 dni od ich wykonania i przed ich zakryciem, dostarczał wyniki badań, umożliwiających przeprowadzenie odbioru jakościowego.
12. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru wykonanych robót i będzie uczestniczył w odbiorze oraz uporządkuje plac budowy po zakończeniu wykonanych prac.
13. Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy.
14. Prowadzenie dokumentacji budowy.
15. Wykonawca uzgodni z podmiotem odpowiedzialnym za sieć melioracji warunków naprawy uszkodzeń.
16. Zapewnienie udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania.
17. Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej
18. Uzgodnienie w formie oświadczenia lub innej z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie miejsca i rzędnej włączeń do istniejącej sieci, określonej przez geodetę na koszt Wykonawcy
19. Wykonanie próby szczelności sieci w obecności wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
20. Sporządzenie kosztorysu powykonawczego
21. Kierowanie do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie.
22. Przystosowanie terenu budowy (w tym gruntu) w sposób niezbędny do wykonywania zamówienia
23. Zrealizowanie wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacja projektową, umowa i uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowanie określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentacji
24. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgłoszenie lub pozwolenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku
25. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Zamawiającego, jak również zgodnie ze złożona ofertą. Dokumentacja musi uwzględniać wymagania określone w warunkach technicznych, opiniach i uzgodnieniach wydanych przez zarządców urządzeń infrastruktury oraz zawierać rozwiązania usunięcia wszelkich kolizji.
26. Wykonawca dostarczy: projekt budowlany z kompletem uzgodnień, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, oraz przekaże dziennik budowy.

**§ 4**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zmawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w stanie umożliwiającym wykonawstwo robót oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przekazanego ternu, mających wpływ na prawidłowe prowadzenie zleconych robót.
2. Zamawiający potwierdzi protokolarne wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru.
3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski na budowie.

**§ 5**

**Odbiór**

1. Strony postanawiają, Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego jest:

a) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót – geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą, protokołów z próby ciśnieniowej, płukania oraz dezynfekcji, atestów, certyfikatów i gwarancji na użyte materiały i urządzenia

b) protokół odbioru końcowego przyłącza wodnego dokonany przez ZUW w Mławie.

c) protokół odbioru sieci melioracyjnej przez Spółkę Wodną w Dzierzążni

2. Oświadczenie kierownika Wykonawcy lub osoby reprezentującej wykonawcę dotyczące:

a) wykonania przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami zgłoszenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i Polskimi Normami),

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

3. Ewentualne wady w robotach budowlanych wykryte przy odbiorze lub w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni.

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub w razie stwierdzenia braku wad, po upływie okresu gwarancji, Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

**§ 6**

**Warunki płatności**

1. Strony ustaliły, że wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w § 1, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

Cena ryczałtowa netto…………………………………………………….zł.

(słownie:………………………………………………….)

Podatek VAT (….)……………………………………….zł.

Cena ryczałtowa brutto;…………………………………………………….zł.

(słownie:……………………………………………………)

1. Ostateczne rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego robót.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury na adres:

**Nabywca:**

Gmina Dzierzążnia

Dzierzążnia 28

pocz. 09-164 Dzierzążnia

NIP 567-185-17-85

**Odbiorca:**

Urząd Gminy w Dzierzążni

Dzierzążnia 28

pocz. 09-164 Dzierzążnia

**§ 7**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela …….miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający ustala w wysokości 10% ceny ofertowej tj.:…………………………………….zł.
3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszona jest przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie……………………………………..
4. Zamawiający ustala, że część służąca do pokrycia roszczeń w ramach **36 miesięcznej** gwarancji wynosi 50% sumy wymienionej pkt. 2. Różnicę Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

**§ 8**

# Przedstawicielstwo stron

1. Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:

1. Po stronie Wykonawcy:

* …………………………………………………………….
* …………………………………………………………….

1. Po stronie Zamawiającego:

* …………………………………………………………….
* …………………………………………………………….

**§ 9**

**Kary umowne**

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań umownych w formie następujących kar:

1. za opóźnienie wykonania poszczególnych elementów robót określonych w opisie zamówienia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia,
2. za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
4. w przypadku nie przystąpienia do robót lub takiego ich opóźnienia, że wykonanie w terminie będzie niemożliwe, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i obciążenia karą w wysokości 20% wartości umowy.

**§ 10**

**Dopuszczalne zmiany zawartej umowy**

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżenie postanowień ust. 2
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

* w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej
* zmiany kluczowego personelu Wykonawcy, spełniającego wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (po uzgodnieniu z Zamawiającym)
* zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, polegające na wstrzymaniu robót, koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzeniem zmian projektowych, odmową wydania przez podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień.
* zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie

**§ 11**

* + - 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
      2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY